| УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации муниципального образования _______________________ от__________№_________ | СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления административно-технического надзора Московской области – главный государственный административно - технический инспектор Московской области _______________________ от__________№_________ |
| --- | --- |

ПЛАН

благоустройства территории городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района Московской области на 2015-2017 годы

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ (ТИПОВАЯ ФОРМА)

Городское поселение Шаховская Шаховского муниципального района

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма тыс.руб | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Улично-дорожная сеть | г/п Шаховская, ул. -я Советская | Капитальный ремонт автодороги | кв.м. | 3500 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 3440 5160 | 01.10.2015 | 3500 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 3500 5200 | 01.10.2016 | 3500 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 3500 5200 | 01.10.2017 | Заказчик администрация г/п Шаховская |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ И ДОРОГ (ТИПОВАЯ ФОРМА)

Городское поселение Шаховская Шаховского муниципального района

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма Тыс.р. | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Ремонт автодорог общего пользования | Р.п. Шаховская, ул. Шамонина | Ремонт асфальтового покрытия, замена бордюрного камня, подсыпка обочин | кв.м. | 967 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 340,0 507,0 | 01.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Р.п. Шаховская, ул Базаева-Комсомольская-Шамонина | Ремонт асфальтового покрытия, замена бордюрного камня, подсыпка обочин | кв.м. | 612,2 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 303,0 454,0 | 01.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Р.п. Шаховская, ул. Комсомольская д. 5 | Ремонт асфальтового покрытия, замена бордюрного камня, подсыпка обочин | кв.м. | 334,0 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 148,0 221,0 | 01.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Р.п. Шаховская, ул. 1-я Советская | Ремонт асфальтового покрытия, замена бордюрного камня, подсыпка обочин | кв.м. | 2930 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 978,0 1468,0 | 01.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Р.п. Шаховская, ул. Нагорная | Устройство асфальтового покрытия | Кв.м. |  |  |  |  | 1412 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 583,0 875,0 | В течение года |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Р.п. Шаховская, ул. Базаева | Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. |  |  |  |  | 970 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 360,0 540,0 | В течение года |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Р.п. Шаховская, ул. Лесная | Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. |  |  |  |  | 400 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 140,0 247,0 | В течение года |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Р.п. Шаховская, ул. Южная | Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 300,0 550,0 | В течение года |  |
|  |  | Г.п. Шаховская, д. Судислово, Микрорайон | Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 600,0 900,0 | В течение года |  |
| 9 | Ремонт дворовых территорий | Р.п. Шаховская, 3-й Серединский пер., д. 1-ул. Партизанская, д. 46, д. 48, д. 50 | Расширение автостоянок, ремонт асфальтового покрытия и тротуаров | Кв.м. | 250 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 111,0 165,0 | 01.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р.п. Шаховская, ул. Шамонина, д. 21, д. 23- ул.Рижская, д. 1 | Расширение автостоянок, ремонт асфальтового покрытия и тротуаров | Кв.м. | 1500 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 500,0 730,0 | 01.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р.п. Шаховская, ул. Комсомольская, д. 3 | Расширение автостоянок, ремонт асфальтового покрытия и тротуаров | Кв.м. |  |  |  |  | 428 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 186,0 278,0 | 01.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Р.п. Шаховская, пер. Строителей, д. 8 | Расширение автостоянок, ремонт асфальтового покрытия и тротуаров | Кв.м. |  |  |  |  | 246 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 105,0 156,0 | 01.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Р.п. Шаховская, пер. Строителей, д. 2 | Расширение автостоянок, ремонт асфальтового покрытия и тротуаров | Кв.м. |  |  |  |  | 380 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 168,0 252,0 | 01.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Р.п. Шаховская, ул. Солнечная, д. 11-11а, д. 13 | Расширение автостоянок, ремонт асфальтового покрытия и тротуаров | Кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 143,0 237,0 | 01.10 |  |
|  |  | Р.п. Шаховская, ул. Базаева, д. 10 | Расширение автостоянок, ремонт асфальтового покрытия и тротуаров | Кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | Бюджет МО Бюджет г/п Шаховская | 300,0 512,0 | 01.10 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДЕЙ (ТИПОВАЯ ФОРМА)

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Площадь | Р.п. Шаховская, ул. Комсомольская | Ремонт твердого покрытия площади, восстановление бордюра, озеленение | Кв.м. | 150 | внебюджет | 170,0 | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  | МПКХ «Шаховская» |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ (ТИПОВАЯ ФОРМА)

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма тыс.р. | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Пешеходный переход | Р.п. Шаховская, ул. Шамонина д. 14-15 | Устройство асфальтированного тротуара | кв.м. | 24 | Бюджет г/п Шаховская | 27,0 | 01.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Шаховского муниципального района |
|  | ИТОГО |  |  |  | 24,0 |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Городское поселение Шаховская Шаховского муниципального района

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗОН ТРАНСПОРТНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ КОММНИКАЦИЙ, ВОДООХРАННЫХ ЗОН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТИПОВАЯ ФОРМА)

Городское поселение Шаховская Шаховского муниципального района

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК (ТИПОВАЯ ФОРМА)

Городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Комплексное обустройство детских игровых площадок | Р.п.Шаховская, ул. Шамонина д.21,23-Рижская д. 1 | Устройство твердого основания, приобретение и установка дополнительного детского игрового оборудования, ремонт уличного освещения, устройство тротуаров и автостоянок. При выделении за счет средств областного бюджета межквартальной детской площадки, устройство основания. | ед | 1 | Бюджет г/п Шаховская | 500,0 | 01.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик администрация г/п Шаховская |
| 2 | Комплексное обустройство дворовой территории и детских игровых площадок | Р.п.Шаховская, 3-й Серединский пер д.1- ул. Партизанская д. 46-48-50 | Устройство твердого основания, приобретение и установка дополнительного детского игрового оборудования, ремонт уличного освещения, устройство тротуаров покрытия | ед | 1 | Бюджет г/п Шаховская | 300,0 | 01.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплексное обустройство дворовой территории и детской игровой площадки | Р.п.Шаховская, ул. Шамонина д. 11-13-15 | Устройство твердого основания, приобретение и установка дополнительного детского игрового оборудования, ремонт уличного освещения, устройство тротуаров. При выделении за счет средств областного бюджета межквартальной детской площадки, устройство основания. |  | - | - | - | - | 1 | Бюджет г/п Шаховская | 500,0 | 01.11. |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплексное обустройство дворовой территории и детской игровой площадки | Р.п. Шаховская, пер.Лесной 2-4 | Устройство твердого основания, приобретение и установка дополнительного детского игрового оборудования, ремонт уличного освещения, устройство тротуаров. При выделении за счет средств областного бюджета детской площадки, устройство основания. |  |  |  |  |  | 1 | Бюджет г/п Шаховская | 300,0 | 01.11. |  |  |  |  | Администрация г/п Шаховская |
| 5 | Комплексное обустройство дворовой территории и детской игровой площадки | Р.п.Шаховская, ул. Солнечная д. 11-13-11А | Устройство автостоянок, обустройство детской игровой площадки. При выделении за счет средств областного бюджета детской площадки, устройство основания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Бюджет г/п Шаховская | 400,0 | 01.10 | Администрация г/п Шаховская |
|  | Комплексное обустройство дворовой территории и детской игровой площадки | Р.п. Шаховская, пер. Мирный д. 6-8-10 | Устройство основания под площадку, ремонт или замена ограждения , приобретение дополнительного детского игрового оборудования при выделении за счет средств областного бюджета детской площадки, устройство основания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Бюджет г/п Шаховская | 400,0 | 01.11 | Администрация г/п Шаховская |
|  | Итого: |  |  | ед | 2 |  | 800,0 |  | 2 |  | 800,0 |  | 2 |  | 800,0 |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ОТДЫХА (ТИПОВАЯ ФОРМА)

Городское поселение Шаховская Шаховского муниципального района

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Обустройство, ремонт площадок отдыха | Р.п.Шаховская, ул. Шамонина д.21,23-Рижская д. 1 | Замена, или ремонт оборудования: стола для настольных игр, скамеек, установка урн | ед | 1 | внебюдж | 10,0 | 01.06. |  |  |  |  |  |  |  |  | Управляющая компания |
| 2 | Обустройство, ремонт площадок отдыха | Р.п.Шаховская, 3-й Серединский пер. 1- Партизанская д.46-48-50 |  | ед | 1 | внебюдж | 10,0 | 01.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | Управляющая компания |
| 3 | Обустройство, ремонт площадок отдыха | Р.п.Шаховская, ул. Шамонина д. 11-13-15 |  | ед |  |  |  |  | 1 | внебюджет | 10,0 | 01.08 |  |  |  |  | Управляющая компания |
| 4 | Обустройство, ремонт площадок отдыха | Р.П.Шаховская, ул. Комсомольская д. 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | внебюдж | 10,0 | 01.08 |  |  |  |  | Управляющая компания |
| 5 | Обустройство, ремонт площадок отдыха | Р.п. Шаховская, пер. Лесной д 2-4 |  | ед |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | внебюдж | 20,0 | 01.08 | Управляющая компания |
| 6 | Обустройство, ремонт площадок отдыха | г/п Шаховская д. Судислово |  | ед |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | внебюдж | 20, | 01.08 | Управляющая компания |
|  | Итого: |  |  |  | 2 |  | 20,0 |  | 2 |  | 20,0 |  | 2 |  | 40,0 |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК (ТИПОВАЯ ФОРМА)

Городское поселение Шаховская Шаховского муниципального района

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Ремонт спортивных площадок | Р.п. Шаховская, 1-й Советский пер | Ремонт и покраска спортивных снарядов и тренажеров | комплекс | 1 | внебюдж | 15,0 | 01.06 | 1 | внебюд | 15,0 | 01.06 | 1 | внебюдж | 15,0 | 01.06 | Управляющая компания |
| 2 | Ремонт спортивных площадок | Р.п. Шаховская, ул. Солнечная | Ремонт ограждения хоккейной площадки | комплекс | 1 | внебюдж | 10,0 | 01.11 | 1 | внебюджетн | 10,0 | 01.06 | 1 | внебюдж | 10,0 | 01.06 | население |
| 3 | Ремонт спортивных площадок | Р.п. Шаховская, ул. Рижская д. 4-5-6 | Ремонт и покраска спортивных снарядов и тренажеров | комплекс | 1 | внебюдж | 10,0 | 01.05 | 1 | внебюдж | 10,0 | 01.05 | 1 | внебюдж | 10,0 | 01.05 | Управляющая компания |
| 4. | Ремонт спортивных площадок | Р.п. Шаховская ул. Базаева д. 12 | Ремонт и покраска спортивных элементов | комплекс | 1 | внебюдж | 10,0 | 01.05 | 1 | внебюдж | 10,0 | 01.05 | 1 | внебюдж | 10,0 | 01.05 | Управляющая компания |
| 5 | Ремонт спортивных площадок | Р.п. Шаховская 1-й Советский пер | Ремонт ограждения хоккейной площадки | комплекс | 1 | внебюдж | 10,0 | 01.11 | 1 | внебюдж | 10,0 | 01.11 | 1 | внебюдж | 10,0 | 01.11 | население |
|  | итого |  |  |  | 5 |  | 55,0 |  | 5 |  | 55,0 |  | 5 |  | 55,0 |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА КОНТЕЙНЕПНЫХ ПЛОЩАДОК (ТИПОВАЯ ФОРМА)

Городское поселение Шаховская Шаховского муниципального района

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Благоустройство контейнерных площадок | Р.п. Шаховская, ул. Шамонина д. 23 | Ремонт ограждения | шт. | 1 | внебюдж | 5,0 | 01.05. |  |  |  |  |  |  |  |  | МПКХ «Шаховская» |
| 2 | Благоустройство контейнерных площадок | Р.п. Шаховская, 3-й Серединский переулок д. 1 | Устройство нового ограждения | шт. | 1 | внебюдж | 80,0 | 01.10. |  |  |  |  |  |  |  |  | МПКХ «Шаховская» |
| 3 | Благоустройство контейнерных площадок | Р.п. Шаховская, Шамонина д. 11 | Ремонт ограждения | шт. |  |  |  |  | 1 | внебюдж | 10,0 | 01.05 |  |  |  |  |  |
| 4 | Благоустройство контейнерной площадки | Р.п. Шаховская, ул Лесная | Ремонт ограждения | шт. |  |  |  |  | 1 | внебюдж | 10,0 | 01.05 |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство контейнерной площадки | Р.п. Шаховская, ул.Солнечная | Устройство контейнерной площадки | шт. |  |  |  |  | 1 | внебюдж | 80,0 | 01.10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство новой контейнерной площадки | Р.п.Шаховская, ул. Базаева, д. 10 | Устройство контейнерной площадки | шт. |  |  |  |  | 1 | внебюдж | 80,0 | 01.10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство контейнерной площадки | Р.п.Шаховская, ул. Первомайская д. 7-10 | Устройство контейнерной площадки | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | внебюдж | 50,0 | 01.10 |  |
| 8 | Устройство контейнерной площадки | Р.п. Шаховская, ул. Садовая | Устройство контейнерной площадки | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | внебюдж | 50,0 | 01.11 |  |
| 9 | Содержание и ремонт контейнерных плошадок и мусоросборочных контейнеров | Московская область, городское поселение Шаховская | Скашивание сороной растительности вокруг контейнерных площадок, ремонт и покраска контейнеров | Площ./шт. конт. | 53/170 | внебюдж | 150,0 | До 01.05 и в течение летнего периода | 53/170 | внебюдж | 150,0 | До 01.05 и в течение летнего периода | 53/170 | внебюдж | 150,0 | До 01.05 и в течение летнего периода |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 235,0 |  |  |  | 330,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК (ТИПОВАЯ ФОРМА)

Городское поселение Шаховская Шаховского муниципального района

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Благоустройство строительных площадок | Р.п. Шаховская, ул. 1-я Советская д. 26 | Устройство ограждения строительной площадки, установка бункера для сбора строительного мусора, устройство подъездных путей к объекту | шт. | 1 | внебюдж | 70,0 | 01.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | Застройщик |
| 2 | Благоустройство строительных площадок | Р.п. Шаховская, ул. Солнечная 11А | -«- | шт. | 1 | внебюдж | 60,0 | 01.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство строительных площадок | Р.п. Шаховская, Первомайская д. 19 | -«- | шт. | 1 | внебюдж | 60,0 | 01.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ (ТИПОВАЯ ФОРМА)

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство площадки для выгула животных | Р.п. Шаховская, ул. Железнодорожная, за д. 12А | Комплексное устройство площадки с тротуарными дорожками, ограждением, установкой скамеек, урн и т.д | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | внебюдж | 350,0 |  | МПКХ «Шаховская» |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ СОБАК (ТИПОВАЯ ФОРМА)

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Городское поселение Шаховская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК АВТОСТОЯНОК, РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ТИПОВАЯ ФОРМА)

Городское поселение Шаховская Шаховского муниципального района

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

|  | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Содержание автостоянок | Р.п. Шаховская | Очистка от снега, наледи, смета, нанесение разметки | шт. | 47 | Бюджет г/п Шаховская |  | В течение года | 47 | Бюджет г/п Шаховская |  | В течение года | 47 | Бюджет г/п Шаховская |  | В течение года | Заказчик администрация г/п Шаховская |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ  (ТИПОВАЯ ФОРМА)

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Шаховской ДК | Р.п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 21 | Установка новых светильников наружного освещения | шт. | 65 | Внебюдж. | 400,0 | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственники |
| 2 | Администрация Шаховского м.р. | Р.п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 25 | Установка новых светильников наружного освещения | шт. | 8 | Внебюдж. | 100,0 | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шаховской музей | Р.п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 12а | Установка новых светильников наружного освещения | шт. | 12 | Внебюдж. | 120,0 | 2 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Детский оздоровительный комплекс «Старт» | Р.п. Шаховская, ул. Шамонина, д. 14 | Установка новых светильников наружного освещения | шт. |  |  |  |  | 10 | Внебюдж. | 370,0 | 1 кв |  |  |  |  |  |
| 5 | Детский «Дом творчества» | Р.п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 26 | Установка новых светильников наружного освещения | шт. |  |  |  |  | 11 | Внебюдж. | 150,0 | 1 кв. |  |  |  |  |  |
| 6 | МБУК «Шаховская центральная межпоселенческая библиотека» | Р.п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 20 | Установка новых светильников наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | Внебюдж. | 150 | 1 кв. |  |
| 7 | ОАО «Шаховской ДСК» | Р.п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 63 | Установка новых светильников наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Внебюдж. | 480 | 1 кв. |  |
| 8 | КРЦ «Сказка» | Р.п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 9 | Установка новых светильников наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | Внебюдж. | 600 | 1 кв. |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ИСТОЧНИКОВ СВЕТА (ТИПОВАЯ ФОРМА)

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Линии уличного освещения | Р.п. Шаховская, ул. Новая | Замена светильников наружного освещения | Шт. | 17 | Бюджет г/п Шаховская | 18,0 | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Шаховского м.р. |
| 2 |  | Р.п. Шаховская, ул. Южная | Замена светильников наружного освещения | Шт. | 17 | Бюджет г/п Шаховская | 18,0 | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 34,0 |  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ТИПОВАЯ ФОРМА)

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Информационный стенд | Р.п. Шаховская, 1-й Советский пер. д. 1 | Ремонт | Шт. | 1 | Внебюдж. | 3,0 | 2 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | Управляющие компании |
| 2 |  | Р.п. Шаховская, ул. Мелиораторов | Ремонт | шт | 1 | Внебюдж. | 3,0 | 2 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Р.п. Шаховская, ул. Шамонина, д. 13 | Изготовление и установка | Шт. |  |  |  |  | 1 | Внебюдж. | 3,0 | 2 кв. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Р.п. Шаховская, 3-й Серединский пер. | Изготовление и установка | Шт. |  |  |  |  | 1 | Внебюдж. | 3,0 | 3 кв. |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Р.п. Шаховская, ул. Лесная | Ремонт | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Внебюдж. | 3,0 | 2 кв. |  |
| 6 |  | Р.п. Шаховская, д. Судислово | Изготовление и установка | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Внебюдж. | 3,0 | 3 кв. |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЗОННЫХ ЛЕТНИХ КАФЕ (ТИПОВАЯ ФОРМА)

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Обустройство сезонного (летнего) кафе | Р.п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 9 | Монтаж сезонного (летнего) кафе | Шт. | 1 | Внебюджет. | 150,0 | 2-3 кв. | 1 | Внебюджет. | 150,0 | 2-3 кв. | 1 | Внебюджет. | 150,0 | 2-3 кв. | Собственники |
| 2 |  | Р.п. Шаховская, 1-й Советский пер. | Монтаж сезонного (летнего) кафе | Шт. | 1 | Внебюджет. | 100,0 | 2-3 кв. | 1 | Внебюджет. | 100,0 | 2-3 кв. | 1 | Внебюджет. | 100,0 | 2-3 кв. |  |
| 3 |  | Р.п. Шаховская, ул. Пугачевская | Монтаж сезонного (летнего) кафе | Шт. | 1 | Внебюджет. | 70,0 | 2-3 кв. | 1 | Внебюджет. | 70,0 | 2-3 кв. | 1 | Внебюджет. | 70,0 | 2-3 кв. |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ОГРАЖДЕНИЙ (ЗАБОРОВ) (ТИПОВАЯ ФОРМА)

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Металлические ограждения | Р.п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 10 | Ремонт, окраска | Пог.м. | 100 | Внебюджет. | 70,0 | 2-3 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | Собствннники |
| 2 |  | Р.п. Шаховская, ул. Базаева, д. 4 |  | Пог.м. | 100 | Внебюджет. | 70,0 | 2-3 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ТИПОВАЯ ФОРМА)

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Фасады зданий | Р.п. Шаховская | Ремонт фасадов зданий | Шт. | 3 | Внебюджет. | 30,0 | 2-3 кв. | 3 | Внебюджет. | 30,0 | 2-3 кв. | 3 | Внебюджет. | 30,0 | 2-3 кв. | Собственники |
| 2 |  |  | Установка номерных знаков | Шт. | 3 | Внебюджет. | 1,0 | 2-3 кв. | 3 | Внебюджет. | 30,0 | 2-3 кв. | 3 | Внебюджет. | 30,0 | 2-3 кв. |  |
| 3 |  |  | Установка аншлагов названий улиц | Шт. | 3 | Внебюджет. | 1,0 | 2-3 кв. | 3 | Внебюджет. | 30,0 | 2-3 кв. | 3 | Внебюджет. | 30,0 | 2-3 кв. |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ (ТИПОВАЯ ФОРМА)

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Скамейки | Р.п. Шаховская | Изготовление и установка | Шт. | 10 | Внебюджет. | 45,0 | 2-3 кв. | 5 | Внебюджет. | 23,0 | 2-3 кв. | 5 | Внебюджет. | 23,0 | 2-3 кв. | Управляющии компании МПКХ Шаховская» |
|  |  |  | Содержание и покраска | Шт. | 30 | Внебюджет. | 10,0 | 2-3 кв. | 30,0 | Внебюджет. | 10,0 | 2-3 кв. | 30,0 | Внебюджет. | 10,0 | 2-3 кв. |  |
| 2 | Урны | Р.п. Шаховская | Установка | Шт. | 10 | Внебюджет. | 20,0 | 2-3 кв. | 10 | Внебюджет. | 20,0 | 2-3 кв. | 10 | Внебюджет. | 20,0 | 2-3 кв. |  |
|  |  |  | Содержание и покраска | Шт. | 50 | Внебюджет. | 5,0 | 2-3 кв. | 50,0 | Внебюджет. | 5,0 | 2-3 кв. | 50,0 | Внебюджет. | 5,0 | 2-3 кв. |  |
| 3 | Вертикальное озеленение | Р.п. Шаховская | Ремонт | Шт. | 10 | Внебюджет. | 10,0 | 2-3 кв. | 10 | Внебюдж. | 10,0 | 2-3 кв. | 10 | Внебюдж. | 10,0 | 2-3 кв. |  |
| 4 | Скульптуры | Р.п. Шаховская | Ремонт | Шт. | 3 | Внебюджет. | 30,0 | 2-3 кв. | 2 | Внебюджет. | 20,0 | 2-3 кв. | 2 | Внебюджет. | 20,0 | 2-3 кв. |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ (ТИПОВАЯ ФОРМА)

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Деревья | Р.п. Шаховская | Посадка | Шт. | 50 | Внебюждет. | 25,0 | 2-3 кв. | 50 | Внебюждет. | 25,0 | 2-3 кв. | 50 | Внебюждет. | 25,0 | 2-3 кв. | МПКХ «Шаховская» |
|  |  |  | Валка сухих аварийных | Шт. | 10 | Внебюждет. | 20,0 | В течение года | 10 | Внебюждет. | 20,0 | В течение года | 10 | Внебюждет. | 20,0 | В течение года |  |
|  |  |  | Побелка стволов | Шт. | 200 | Внебюждет. | 36,0 | апрель | 200 | Внебюждет. | 36,0 | апрель | 200 | Внебюждет. | 36,0 | апрель |  |
| 2 | Кустарники |  | Посадка живой изгороди | м. | 100 | Внебюждет. | 15,0 | май | 100 | Внебюждет. | 15,0 | май | 100 | Внебюждет. | 15,0 | май |  |
|  |  |  | Санитарная обрезка и удаление порослей | Час. | 120 | Внебюждет. | 37,0 | Сентябрь-октябрь | 120 | Внебюждет. | 37,0 | Сентябрь-октябрь | 120 | Внебюждет. | 37,0 | Сентябрь-октябрь |  |
| 3 | Клумбы |  | Выращивание рассады | Шт. | 2000 | Внебюждет. | 38,0 | Март-май | 2000 | Внебюждет. | 38,0 | Март-май | 2000 | Внебюждет. | 38,0 | Март-май |  |
|  |  |  | Посадка, прополка и полив | Час. | 800 | Внебюждет. | 101 | Май-сентябрь | 800 | Внебюждет. | 101 | Май-сентябрь | 800 | Внебюждет. | 101 | Май-сентябрь |  |
| 4 | Газоны |  | Содержание и скашивание | Час. | 505 | Внебюждет. | 380,0 |  | 505 | Внебюждет. | 380,0 |  | 505 | Внебюждет. | 380,0 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  (ТИПОВАЯ ФОРМА)

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Контейнер | Р.п. Шаховская | Приобретение и установка контейнера для хранения люминесцентных ламп | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Внебюджет. | 20,0 | В течение года | МПКХ «Шаховская» |
| 2 | Крышка люка чугунная | Р.п. Шаховская | Приобретение и установка | Шт. |  |  |  |  | 5 | внебюджет | 35,0 | В течение года |  |  |  |  |  |
| 3 | Пандус | Р.п. Шаховская | Установка пандуса | Шт. | 3 | внебюджет | 30,0 | В течение года | 2 | внебюджет | 30,0 | В течение года | 2 | внебюджет | 30,0 | В течение года |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ВОДНЫХ УСТРОЙСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТИПОВАЯ ФОРМА)

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Фонтан | Р.п. Шаховская | Очистка, промывка, ремонт | шт. | 2 | Внебюджет. | 30,0 | 2-3 квартал | 2 | Внебюджет. | 30,0 | 2-3 квартал | 2 | Внебюджет. | 30,0 | 2-3 квартал | МПКХ «Шаховская» |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗОН ОТДЫХА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТИПОВАЯ ФОРМА)

(название муниципального образования)

на 2015-2017 годы

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Объем | Источн. финан- сиров-я | Сумма | Срок испол- нения | Исполнитель |
| 1 | Пляжи | Р.п. Шаховская, ул. Пугачевская | Завоз песка, ремонт и покраска малых архитектурных форм, скашивание сорной растительности, обрезка сухих и больных деревьев, ремонт туалета | Куб.м | 70 | Внебюджет. | 42,0 | май | 70 | Внебюджет. | 42,0 | май | 70 | Внебюджет. | 42,0 | май | МПКХ «Шаховская» |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель_____________________________________